Katrineholm 28 november 2025

Information till fastighetsägare i Ättersta

Information om anslutning till allmänt vatten och avlopp i Ättersta

Hej!

Vi vill uppdatera dig som fastighetsägare i Ättersta om hur arbetet med att bygga ut det allmänna vatten- och avloppsnätet fortskrider.

För att kunna ta anläggningen i drift krävs att alla ledningar är färdigställda, kontrollerade och godkända. Just nu arbetar vi med de sista momenten i projektet, bland annat:

- slutliga kontroller och åtgärder efter besiktning

- spolning av ledningarna

- provtagning av dricksvattnet

Varför dröjer driftsättningen?

Att ta vattenprover är ett krav för att säkerställa att vattnet som levereras är tryggt och håller rätt kvalitet.

På grund av att vattenproverna ännu inte är godkända kan vi inte släppa på vatten till det allmänna nätet. Det innebär att driftsättningen kommer att ske tidigast efter årsskiftet.

Att ta vattenprover är en process som tar tid. Efter spolning av ledningarna tar det minst två veckor innan vi får ett fastställt provresultat. Om ett prov inte blir godkänt måste provtagningen göras om, vilket förlänger tiden innan anläggningen kan tas i drift.

Viktigt för dig som fastighetsägare att tänka på

Du kan utföra dina egna arbeten på fastigheten, men du får än så länge inte koppla ihop dina ledningar med förbindelsepunkten som är Sörmland Vattens ledning. 
Vi och vår entreprenör behöver ha tillgång till ledningarna för spolning och provtagning, och anslutning får först göras när allt är godkänt och anläggningen är i drift.

Information om anslutning, se nästa sida.

Så här går anslutningen till – steg för steg

- Servisanmälan:
Blanketten servisanmälan omvandlingsområde finns att ladda ner på www.sormlandvatten.se (sök "servisanmälan omvandlingsområde"). Skicka blanketten till kundservice@sormlandvatten.se. Som svar får du en bekräftelse via e-post. Sörmland Vatten kontaktar dig för att boka in en tid för ett första besök.

- Första besöket:
Då träffas vi på plats för att bestämma var din LTA-enhet (pumpbrunn och pump) och vattenmätare ska sitta. Du får även möjlighet att ställa frågor, och sumpen (pumpbrunn) till LTA-enheten levereras vid samma tillfälle.

- Arbete på din fastighet:
När vi har godkänt entreprenaden i området, och arbetet på din fastighet är klart, skickar du in egenkontrollblanketten och färdiganmälan (som du fick i välkomstpaketet vid första besöket). Sörmland Vatten kontaktar dig för att boka in en tid för att installera vattenmätaren och driftsätta din LTA-pump.

Viktigt: Ledningarna vid förbindelsepunkten får inte kopplas ihop innan vi meddelar att det är klart för att ansluta din fastighet.

- Klar för drift:
När vi har installerat och startat din utrustning är du ansluten till det allmänna VA-nätet.

Om arbetet på din fastighet inte är färdigt när vi kommer för installation, kan vi behöva ta ut en avgift enligt gällande taxa för ett förgäves besök.

- Vem ska vara på plats?
Fastighetsägaren eller entreprenören (med tillgång till fastigheten) behöver vara på plats vid installation och driftsättning.

Information om fakturering, se nästa sida.

Fakturering – det här gäller

När du har anslutit skickar vi ut en anläggningsfaktura samt en karta som visar din förbindelsepunkt.

Om din fastighet inte är ansluten ett år efter att vi meddelat att entreprenaden är klar, skickas fakturan ändå, enligt gällande VA-taxa.

Utöver anläggningsavgiften tillkommer en brukningsavgift, som faktureras varannan månad. Den gäller för alla fastigheter som har möjlighet att använda det allmänna VA-nätet – även om man ännu inte gjort själva inkopplingen.

Kom ihåg – sluttömning av sluten tank

Om du idag har en sluten tank, glöm inte att beställa sluttömning i samband med att du slutar använda den. Kontakta vår kundservice för att beställa tömning.

Att ha tillgång till allmänt vatten och avlopp är en trygg och långsiktigt hållbar lösning – både för dig som bor i området och för hela samhället.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice:
0150-800 100
kundservice@sormlandvatten.se

Besök gärna vår hemsida www.sormlandvatten.se – där kan du kan chatta med oss eller hitta svar på vanliga frågor i vårt forum Frågor och svar.

Med vänliga hälsningar
Sörmland Vatten